Склади порівняльну таблицю найбільш поширених методологій:

| № | Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі є доцільною |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Waterfal | Чітка структура та послідовність: Кожен етап (вимоги,дизайн, розробка,тестування, впровадження) має визначений початок і кінець. Легко розуміти, де саме зараз проєкт. ### Добре задокументовані вимоги. Waterfall робить сильний акцент на документації, що особливо важливо для регульованих галузей (банки, медицина держпроєкти ). ### Простота управління Методологія інтуїтивно зрозуміла, просто контролювати прогрес через завершені фази, менше управлінської «хаотичності». | Високий ризик невідповідності очікуванням. Якщо вимоги були неправильно зрозумілі на старті, фінальний результат може не виправдати очікувань. Тестування наприкінці циклу. Баги накопичуються і «вистрілюють» одночасно, що ускладнює виправлення. Погано підходить для складних і інноваційних проєктів Коли важко чітко визначити вимоги з самого початку. | Waterfall доцільний у галузях, де вимоги чітко визначені наперед, зміни мінімальні, а процеси потребують формальності та документації. Наприклад: оборонна та аерокосмічна галузь, медичні та фармацевтичні системи. |
| 2 | # Scrum | Гнучкість та адаптивність Можливість змінювати пріоритети на кожному етапі розробки, що дозволяє реагувати на зміни вимог або ринку. Прозорість: Щоденні стендапи та Scrum-дошки дозволяють всім учасникам бачити реальний стан справ і швидко виявляти затримки. Висока задоволеність клієнтів: Замовник може спостерігати результат у процесі розробки і і може вносити коригування. | Мало формалізованої документації Добре для швидкості, але боляче для регульованих сфер (банки, медицина, держпроєкти). Висока залежність від команди. Якщо команда не самоорганізована або без досвіду — Scrum швидко перетворюється на хаос. Культурний бар’єр. Scrum вимагає довіри, прозорості та зрілості — у токсичному менеджменті він не приживається. | Scrum доцільний у галузях, де робота пов’язана з невизначеними вимогами, потрібні швидкі ітерації та постійний зворотний зв’язок від замовника. Наприклад: розробка програмного забезпечення (Веб- і мобільні застосунки, стартапи), інноваційні проєкти(дослідження, експеременти). |
| 3 | ## Kanban | Візуалізація процесів: Kanban-дошка забезпечує наочність, дозволяючи команді швидко оцінити результативність, хід виконання та навантаження. Швидке виявлення проблем: Візуалізація дозволяє одразу побачити, де завдання "застрягають", та оперативно усувати бар'єри. Безперервність роботи: Процес не обмежений часовими рамками спринтів, що ідеально підходить для підтримки, технічної підтримки та стартапів. | Слабке планування наперед. Kanban фокусується на поточному потоці, а не на довгострокових цілях. Ризик нескінченного потоку задач. Робота «ніколи не закінчується», що може спричиняти вигорання. Важко забезпечити командний фокус. Усі тягнуть задачі по черзі, але немає спільної мети на ітерацію. | Kanban доцільний насамперед у галузях, де робота має безперервний потік, часто змінюються пріоритети і важлива швидка реакція. Наприклад: IT-підтримка та Service Desk, підтримка продуктів (maintenance), рекрутинг. |

- На твою думку, чому з’явився Agile-маніфест?

- Які проблеми він мав вирішити і чи це вдалося?

Agile з’явився як відповідь на проблеми традиційних методологій управління проєктами в розробці програмного забезпечення наприкінці ХХ століття. Класичні підходи, зокрема Waterfall, базувалися на детальному плануванні та суворій послідовності етапів, що на практиці часто виявлялося неефективним. Основною причиною створення Agile стала негнучкість каскадних моделей. В умовах швидких змін ринку та технологій вимоги до продукту постійно змінювалися, але традиційні процеси не дозволяли оперативно адаптуватися. У результаті команди розробляли рішення, які частково або повністю втрачали актуальність ще до завершення проєкту. Важливою проблемою також була надмірна увага до документації замість створення працюючого продукту. Реальний результат з’являвся лише наприкінці розробки, що обмежувало можливість отримання раннього зворотного зв’язку та підвищувало ризик помилок. Крім того, традиційні методології передбачали обмежену взаємодію з замовником, що часто призводило до розбіжностей між бізнес-очікуваннями та кінцевим продуктом. Таким чином, Agile був створений для забезпечення гнучкості, зменшення ризиків і зосередження на цінності для клієнта через ітеративну розробку та постійну співпрацю.

Agile значною мірою досяг цілей, для яких був створений. Ітеративна розробка та регулярний зворотний зв’язок дозволили командам швидше постачати працюючий продукт, раніше виявляти помилки та адаптуватися до змін вимог. Це зменшило ризик створення рішень, які не відповідають потребам користувачів, і підвищило цінність для бізнесу. Agile також покращив взаємодію між командами та замовниками, зробивши процес розробки більш прозорим і гнучким. Водночас він не став універсальним рішенням. У багатьох організаціях Agile формально впроваджується без зміни культури, що знижує його ефективність. Крім того, Agile не завжди підходить для проєктів з фіксованими вимогами та жорстким регулюванням.

Отже, Agile частково вирішив ключові проблеми традиційних підходів, але його успіх залежить від контексту та правильного застосування.

Ти – засновник/ця стартапу і плануєш випустити на ринок мобільний застосунок для обміну світлинами котиків.

Яку методологію ти обереш для процесу розробки і чому? Відповідь текстово обґрунтуй.

Для  заснування стартапу з мобільним застосунком для обміну світлинами котиків я б скористався двома методологіями, а семе Scrum і Kanban. Цей вибір я обгрунтую тим що scrum найкраще підходить для проєктів з високим рівнем невизначеності та частими змінами вимог. На початковому етапі розробки неможливо точно визначити весь функціонал, дизайн і поведінку користувачів, тому необхідна гнучкість. А що до kanban, то його я б використав тому що команда може швидко реагувати на проблеми після релізу, наприклад баги чи запити користувачив що в свою чергу додає користі у своренні якісного продукту.